СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестого созыва)

РЕШЕНИЕ

(пятидесятой сессии)

От 27.03. 2024года                                                                      №  174

«Об утверждении программы комплексного развития системы  коммунальной  инфраструктуры Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы и на  перспективу до 2036 года»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,   Совет депутатов Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

      - Утвердить программу комплексного развития системы коммунальной  инфраструктуры Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы и на перспективу до 2036 года.

- Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании  «Большереченский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Большереченского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области                    Н.Н.Христофоров

Председатель Совета депутатов

Большереченского сельсовета

Кыштовского района                                                           Н.Г.Речкина

Новосибирской области

Утверждена

решением 50-ой сессии

Совета депутатов

Большереченского сельсовета

Кыштовского района

Новосибирской области

от 27.03.2024 №174

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

на 2024-2034 годы и на перспективу до 2036 года

с.Большеречье

2024 год

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы и на период до 2036 года (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Новосибирской области от 24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, Устав Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |  |
| Заказчик программы | Администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |  |
| Разработчик программы | - администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |  |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |  |
| Цель программы | - повышение энергосбережения; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, создание благоприятных условий для проживания населения. |  |
| Задачи программы | 1. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 2. Снижение потребления энергетических ресурсов. 3. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Сроки реализации программы | 2024- 2034 годы и на период до 2036 года |  |
| Мероприятия программы | 3. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета; - замена электрических ламп на энергосберегающие лампы |  |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области; |  |
| Ожидаемые результаты | - организация электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; - улучшение экологического состояния окружающей среды. - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Большереченского сельсовета. Общий объем финансирования в течение 2024 - 2034 гг., в перспективе до 2036 г. составит 2 919,0тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет – 2 919,0тыс.руб. - 2024 г. – 227,0 тыс. руб.; - 2025 г. – 189,8 тыс. руб.; - 2026 г. – 200,4 тыс. руб.; - 2027 г. – 208,8 тыс. руб.; - 2028 г – 218,0 тыс. руб.; - 2029 г – 227,5тыс. руб.; - 2030 г.-2034 г. – 1647,5 тыс.руб. ; Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. - 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2028 г – 0,0 тыс. руб.; - 2029 г – 0,0 тыс. руб.; 2030 г.-2036 г. 0,0 тыс.руб. - Областной бюджет – 0,0 тыс.руб. - 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2028 г – 0,0 тыс. руб.; - 2029 г - 0,0 тыс. руб.; 2030 г.-2036 г. 0,0 тыс.руб. |  |
| Целевые показатели Программы | В области электроснабжения - снижение потребления энергетических ресурсов. В сфере утилизации твердых бытовых отходов: - улучшение экологической ситуации на территории поселения. |  |

- Введение

- Краткая географическая и социально-экономическая характеристика Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

  - 1.1. Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Большереченский сельсовет расположен в северной части Новосибирской  области на расстоянии 628 км от областного центра, в 28 км от районного центра с. Кыштовка.

Большереченский  сельсовет граничит с двумя сельскими советами Кыштовского района: Ереминским с/с, Малокрасноярским с/с. Площадь территории поселения составляет 181180 га. Протяженность поселения с севера на юг составляет 18 км и с запада на восток – 10 км. Удаленность поселения от ближайшей железнодорожной станции Чаны составляет  186. По территории сельсовета проходит автомобильная дорога   областного значения «Кыштовка-Малокрасноярка».

Климат сельского поселения резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Перепады температуры в течении суток, достигают 270 С, максимальная температура +370С, минимальная -540С. Отрицательные температуры (заморозки) отмечались до 22 июня и с 3 сентября. Среднемесячная температура января составляет – 18,8°С, июля - +19°С. Годовое количество осадков составляет 450-500 мм, в том числе за апрель- октябрь выпадает – 338 мм.

Продолжительность вегетационного периода (температура выше +5°С) составляет 150 – 160 дней. Ветровой режим характеризуется абсолютным преобладанием ветров южного и юго-западного направлений, сопровождающихся частыми метелями. Максимальные значения скорости ветра зимой до 28 м/с, летом до 36 м/с. Обычная толщина снежного покрова 50 см, максимальные значения 72 см. Глубина промерзания почвы превышает 150 см. Сумма температур воздуха выше 10°С равна 1800-1950°. Гидротермический коэффициент  колеблется в пределах 1,2-1,4.

Площадь земель покрытых лесной растительностью составляет 580 га.

Территория расчленена долинами рек Большая,  и их многочисленными   маловодными  притоками.

Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки и ручьи и водоёмами: озёра, пруды, болота.

Наиболее крупные реки: нет

1.2. Население и населенные пункты сельского поселения

На территории муниципального образования расположены 2 населенных пункта: с.Большеречье д. Новониколаевка, д Численность населения на 01.01.2024 составляет 383 человека.

Информация по населению  Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

Таблица №1

| № п/п | Населенные пункты. | Численность населения, чел. на 01.01.2023 г. | Численность населения, чел. на 01.01.2024 г, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Большеречье | 383 | 374 |
| 2 | д.Новониколаевка | 9 | 9 |
| Итого | Большереченский сельсовет | 392 | 383 |

Средняя плотность населения на территории  сельсовета уменьшается

1.3. Экономическая характеристика сельского поселения

А) Промышленность.

На территории МО промышленность не развита

Б) Агропромышленный комплекс.

Сельское хозяйство на территории МО представлено Крестьянско-фермерским хозяйством «АЛ КОмпани АРГО» растениеводство,148 ЛПХ-животноводство

В) Здравоохранение.

В системе здравоохранения функционирует один ФаП.

Г) Образование.

На территории осуществляют свою деятельность:

- общеобразовательная школа,- в с. Большеречье.

Д) Торговля.

В сфере торговли, общественного питания и услуг функционирует 2 предприятия.

Е) Транспорт.

По территории МО проходят: маршрут Кыштовка-Малокрасноярка.

Ж) Жилищно-коммунальное хозяйство:

Жилой фонд составляет 8 900 кв.м. в том числе муниципальное жилье 
0.36 кв.м., частное жилье 8900 кв.м., индивидуальные дома 214 шт.,  32 дома блокированной застройки общей площадью 1800 кв.м.

Теплоснабжение

На территории Большереченского сельсовета имеется одна котельная  с.Большеречье, которая отапливает учреждения: школа, детский сад, СДК., Большереченский  сельсовет, магазин  Общая протяженность тепловых сетей – 800 м. в с. Большеречье

У администрации Большереченского сельсовета отсутствует правомочная функция по теплообеспечению поселения.

Водоснабжение

Водоснабжение Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области представлено 5 скважинами. Две из них находятся в резерве. В населённых пунктах поселения пробурены индивидуальные колонки в количестве 29 шт. Протяженность водопроводных сетей в с.Большеречье 8.8км

У администрации Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области отсутствует правомочная  функция по  обеспечению водой поселения.

Электроснабжение

Электроснабжение МО обеспечивают Татарские региональные электрические сети.

Газоснабжение

Жители МО обеспечиваются сжиженным газом в баллонах.

1.4. Пути сообщения и транспорт

А) Железнодорожный транспорт

На территории Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, железная дорога -  не имеется.

Б) Автомобильный транспорт

К основным  автотранспортным направлениям относятся :

Характеристика автодорог, расположенных на территории поселения

Таблица № 2

| Наименование направления | Протяжённость | Ширина проезжей части(м) | Ширина земляного полотна (м) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а/д Кыштовка-Малокрасноярка | 46 | 6 | 8 | Грунтово-щебёночное покрытие |
| Внутрипоселковые дороги | 8.7 | 6 | 6 | От грунтового до грунтово-щебёночного |

В) Транспортные сооружения

-Крупных автомобильных мостов на  территории поселения  нет.

Имеется 1 пешеходный мост, протяженностью 61м

2.  Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

## 2.1.   Существующая система  сбора и вывоза ТКО

## Большереченского сельсовета Кыштовского района  Новосибирской области и перспектива ее развития

## К вопросам местного значения отнесён вопрос  участия администрации Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

На территории Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области контейнерных площадок нет.поставлены22  контейнера ,ТКО вывозятся 2 раза в неделю.

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя  проблемы  системы  по сбору и утилизации ТКО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

Транспортировку ТКО на территории поселения  осуществляет ООО «УК Союз»

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

К вопросам местного значения отнесена  организация в границах поселения электро-, газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В настоящее время разработана программа «Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности в  период 2022-2024 гг.  на территории Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

Проведение энергетических обследований позволило оптимизировать мероприятия по энергосбережению и   применить  наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях.

Фактически администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области разрабатывает мероприятия, направленные на  обеспечение  уличного освещения населённых пунктов поселения, т.е. его монтаж и содержание.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

  - Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

В соответствии с Уставом Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, администрация поселения обязана принимать участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области приведены в таблице (приложение 3).

  - Ожидаемые результаты

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации электроснабжения позволит организовать электроснабжение населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- улучшить  санитарное состояние  территории поселения;

- улучшить экологическое состояние  территории поселения;

- предотвратить образование несанкционированных свалок.

6.Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2024-2034  годы и на перспективу до 2036 года потребуется 2 919,0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджета Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской  области.  Обобщенные данные приведены в таблице.

Перспективная схема развития системы утилизации ТБО

Приложение 1

| № | Наименование мероприятия |  | ССрок выполнения | ИИсточник финансирования | ООбщая стоимость мероприятий на 2024-2036г.г., тыс. руб | ППотребность в средствах на 2024-2029 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 22024 | 22025 | 22026 | 22027 |  | 22028 | 22029 | 22030-2036 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка контейнеров |  | 2024-2036 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ТКО |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Электроснабжение

Приложение 2

| № | Наименование мероприятия |  | ССрок выполнения | ИИсточник финансирования | ООбщая стоимость мероприятий на 2024-2036г.г., тыс. руб | ППотребность в средствах на 2024-2029 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 22024 | 22025 | 22026 | 22027 | 22028 | 22029 | 22030-2036 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание уличного освещения |  | 2024-2036 | МБ | 2217,0 | 940.5 | 140.0 | 146.3 | 152.9 | 159.8 | 167.0 | 174.5 | 1276.5 |  |  |
| 1 | Модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий |  | 2024-2036 | МБ | 702,0 | 331 | 87,0 | 43.5 | 47.5 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 371,0 |  |  |
|  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по электроснабжению |  |  | МБ | 2919 | 1271.5 | 227.0 | 189.8 | 200,4 | 208.8 | 218.0 | 227.5 | 1647.5 |  |  |
|  |  | Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

| Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | ССумма на 2024г. тыс. руб. | ССумма на 2025г. тыс. руб. | ССумма на 2026г. тыс. руб. | ССумма на 2027г. тыс. руб. | ССумма на 2028г. тыс. руб. | ССумма на 2029г. тыс. руб. | ССумма на 2030-2036 г.г. тыс. руб. |  |

Утилизация твердых бытовых отходов

| МБ | 0 | З0 | З0 | З0 | 0 | 0 | З0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | З0, | З0 | З0 | 0 | 0 | З0 | 0 |
| ВИ | 0 | З0 | З0 | З0 | 0 | 0 | З0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | З0 | З0 | З0 | 0 | 0 | З0 | 0 |

Содержание уличного освещения

| МБ | 2217 | 1140.0 | 1146.3 | 1152.9 | 1159.8 | 1167.0 | 1174.5 | 1276.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| ВИ | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| ИТОГО | 2217 | 1140.0 | 1146.3 | 1152.9 | 159.8 | 1167.0 | 1174.5 | 1276.5 |

Модернизация уличного освещения

| МБ | 702,0 | 187,0 | 143.5 | 147.5 | 149.0 | 151.0 | 153.0 | 371.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| ВИ | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| ИТОГО | 702.0 | 187,0 | 143.5 | 147.5 | 149.0 | 151.0 | 153.0 | 371 |

ИТОГО: утилизация твердых бытовых отходов + электроснабжение

| МБ | 2919,0 | 1227,0 | 1189,8 | 2200,4 | 1208,8 | 1218,0 | 1227,5 | 1647,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| ВИ | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| ИТОГО | 2919,0 | 1140.0 | 1146.3 | 1152.9 | 1159.8 | 1167.0 | 1174.5 | 1276.5 |

Приложение 4

Мероприятия Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы и на перспективу до 2036 года

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 22024 | 22025 |  | 22026 |  | 22027 |  | 22028 |  | 22029 |  | 2030-2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| - Мероприятия в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Содержание уличного освещения в населенных пунктах: обслуживание и модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий | Администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области | Всего | З2919,0 | 2227,0 |  | 2189,8 |  | 2200,4 |  | 2208,8 |  | 2218.0 |  | 2227,5 | 1647,5 |
|  |  |  | Местный бюджет | З2919,0 | 2227,0 |  | 2189,8 |  | 1200,4 |  | 2208,8 |  | 2218,0 |  | 1227,5 | 1647,5 |
|  |  |  | Областной бюджет | З0 | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 | З0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | З0 | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 |  | З0 | З0 |
| - В сфере утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Оформление документации на земельные участки под временное накопление ТКО | Администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области | Всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Приложение 5

Целевые индикаторы Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы

и на перспективу до 2036 года

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| - Мероприятия в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание уличного освещения в населенных пунктах: обслуживание и модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий | Администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области | Всего | 22919,0 | 2227,0 | 2189,8 | 2200,4 | 2208,8 | 2218.0 | 2227,5 | 1647,5 |
|  |  |  | Местный бюджет | З2919,0 | 2227,0 | 2189,8 | 2200,4 | 2208.8 | 2218.0 | 2227,5 | 1647,5 |
|  |  |  | Областной бюджет | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 |
| - В сфере утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |